# Dossier de demande d’autorisation de déploiement

Application « Appréciation de la contribution » (Power Apps, SharePoint, Power Automate) — VERSION FINALE — 28 octobre 2026, mise à jour du 29 octobre (transmission PréProd)

# 1. Le formulaire des TI : « Demande de mise en PréProd/Prod Power Apps »

Le formulaire des TI est court. Avec le Guide de mise en production et le fichier Excel, vous avez tout ce qu’il demande. Il reste seulement à exporter le .zip et à remplir les champs ci-dessous.

| Champ du formulaire | Quoi mettre |
| --- | --- |
| Type de mise en production | PréProd pour la première demande. Faites une 2ᵉ demande « Prod » une fois les tests de pré-prod réussis. |
| Nom de l’application | Appréciation de la contribution |
| Acronyme de l’application | Proposition : SRHVQ. Vérifiez s’il existe une convention d’acronymes, ou demandez-la aux TI. |
| Libraire | Choisissez dans la liste la personne des TI qui fait habituellement les mises en production. Pour une 1ʳᵉ demande, prenez celle de votre secteur, ou demandez à votre répondant TI. |
| Date souhaitée | Laissez au moins 2 semaines : les TI doivent créer le site et les listes avant l’import. |
| Pièces jointes | Le tout est regroupé dans Transmission-TI-PreProd-Appreciation.zip (voir le BORDEREAU-TRANSMISSION-TI) : 1) Solution-ApplicationAppreciation_1_0_0_4_managed.zip (guide 9.1 et 9.2) · 2) Variables-environnement-et-deploiement.xlsx, avec la colonne Pré-prod remplie · 3) conseillé : GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx et Schema-solution.jpg |
| Commentaires | Le texte ci-dessous, à copier-coller |

Texte pour « Commentaires » :

Première mise en PréProd de la solution Solution-ApplicationAppreciation (version 1.0.0.4, gérée). Contenu : 1 application canevas, 3 flux (Appréciation – Permissions à la création, Appréciation – Suivi des étapes, GenererPDFAppreciation), 6 variables d’environnement (SRHVQ_…) et 6 références de connexion (SharePoint Appreciations, Outlook Appreciations, Utilisateurs Office 365 Appreciations, OneDrive Entreprise RHDSSTDAAT-1b68d, SharePoint RHDSSTDAAT-11da3, Office 365 Outlook Gestion_formulaire_approb…). Connecteurs standard seulement, aucune licence Premium.

Préalables à l’import : un site SharePoint de PréProd avec la liste Appreciations (35 colonnes), la liste Parametres (pièces jointes activées sur Appreciations) et le groupe RH – Appréciations. La structure et les autorisations sont dans l’onglet « SharePoint » du fichier Excel et dans la partie 4 du guide joint.

Connexions : merci d’utiliser un compte de service, propriétaire du site, pour les 6 références de connexion. Le compte de service doit avoir une licence incluant OneDrive, avec un OneDrive initialisé (conversion PDF du flux GenererPDFAppreciation).

Testeurs : merci d’ajouter au groupe de sécurité de l’environnement PréProd (et au groupe Membres du site SharePoint de PréProd) les personnes suivantes, qui feront les tests avec du contenu fictif : [noms des collègues]. Actuellement, elles reçoivent le message « You are not a member of the environment’s security group ».

Après l’import : inscrire le lien web de l’application dans la variable Lienapplication, activer les 3 flux et partager l’application avec [groupe de gestionnaires]. La liste de vérification est dans l’onglet « Checklist TI » du fichier Excel.

Données RH confidentielles (appréciations) : l’accès est limité dossier par dossier par le flux 1.

## Avant d’envoyer le formulaire

- Faites les tests de la partie 8 du guide dans le bac à sable. Au minimum : un circuit complet jusqu’à « Complété », et le PDF.

- Préparez et exportez la solution (guide 9.1 et 9.2) :

  - retirez la valeur actuelle des 5 variables ;

  - publiez ;

  - passez en version 1.0.0.4 ;

  - exportez en Gérée.

- Remplissez la colonne Pré-prod de l’onglet Variables du fichier Excel. Pour le site et les listes, écrivez « à créer par les TI » si vous ne connaissez pas encore l’adresse.

# 2. Au-delà du formulaire : ce qui est recommandé

Le formulaire des TI ne demande pas les éléments ci-dessous. Ils restent importants pour une application qui contient des évaluations d’employés, et certains sont obligatoires par la loi (partie 5). Ils ne bloquent pas l’envoi du formulaire, mais réglez-les avant la mise en production (Prod). Les plus importants :

- l’EFVP auprès du responsable de la protection des renseignements personnels ;

- le délai de conservation, avec la gestion documentaire ;

- le compte de service ;

- un suppléant ;

- un guide d’utilisation pour les employés.

# 3. Questions utiles à poser aux TI

- Avez-vous un formulaire de demande de mise en production ou une liste d’exigences pour les applications Power Platform ?

- Quel est le processus d’autorisation : comité des changements, architecture, sécurité, délais ?

- Qui crée et gère les environnements pré-prod et prod, ainsi que les sites SharePoint correspondants ?

- Qui fournit le compte de service des flux, et selon quel processus (licence, mot de passe, authentification multifacteur) ?

- Quelle stratégie de prévention des pertes de données (DLP) s’applique à ces environnements ? SharePoint, Office 365 Users, Office 365 Outlook et OneDrive Entreprise doivent être permis ensemble.

- Exigez-vous un rapport du Vérificateur de solution (Solution Checker) sans erreur critique ?

- Qui doit approuver le volet protection des renseignements personnels (responsable de l’accès et de la PRP, comité) ?

- Quelle classification et quel délai de conservation s’appliquent aux appréciations ? Faut-il consulter la gestion documentaire ?

- Quelles sont vos exigences d’accessibilité (ex. WCAG 2.1 AA, standard gouvernemental SGQRI 008) ?

- Quelle boîte aux lettres de la paie doit recevoir les évaluations ?

# 4. Tableau de conformité : où en êtes-vous

Légende : ✅ prêt · ⚠️ partiel · ❌ à produire

| N° | Exigence habituelle des TI | État | Ce qui existe | Ce qu’il manque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Description du besoin, du contexte et des bénéfices | ⚠️ | Quelques lignes dans le guide | Fiche projet (partie 6.1) |
| 2 | Architecture et composants | ✅ | Schéma, guide parties 2 et 4, fichier Excel (onglet Solution) | — |
| 3 | Solution gérée, versionnée, avec variables d’environnement | ✅ | Guide parties 9.1 à 9.5 | Le .zip lui-même, au moment de la remise |
| 4 | Connecteurs uniquement standard, sans Premium | ✅ | Guide partie 2 | Confirmation des TI pour la DLP (question 5) |
| 5 | Compte de service pour les flux | ❌ | Les flux tournent avec votre compte dans le bac à sable | Demande aux TI (partie 6.6) |
| 6 | Modèle d’accès et de sécurité | ⚠️ | Guide partie 4 | Matrice des accès et risques résiduels (partie 6.3) |
| 7 | Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) | ❌ | — | Obligatoire (partie 5.1) |
| 8 | Classification et calendrier de conservation | ❌ | — | Partie 5.4 |
| 9 | Plan de tests et résultats (procès-verbal) | ⚠️ | 15 tests décrits (guide partie 8) | Les faire, les dater, joindre des captures (partie 6.5) |
| 10 | Vérificateur de solution | ❌ | Vérificateur d’application : 0 erreur de formule | Lancer le Vérificateur de solution et joindre le rapport |
| 11 | Accessibilité | ⚠️ | 540 avertissements dans le Vérificateur d’application | Corriger les principaux ou documenter un plan (partie 6.8) |
| 12 | Soutien, responsables et continuité | ❌ | Liste Parametres › CourrielSoutien | Matrice RACI et propriétaire suppléant (partie 6.6) |
| 13 | Plan de déploiement et de retour arrière | ⚠️ | Guide parties 9.3 et 9.4 | Retour arrière et calendrier (partie 6.7) |
| 14 | Formation et communication aux utilisateurs | ❌ | — | Guide d’utilisation pour les employés et gestionnaires, et message d’annonce |
| 15 | Approbation du secteur d’affaires (RH) | ❌ | — | Signature de la direction responsable (partie 7) |
| 16 | Licences des utilisateurs | ✅ | Microsoft 365 suffit (connecteurs standard) | Confirmation des TI |
| 17 | Données de test supprimées avant la prod | ⚠️ | — | Les dossiers de test restent en dev : ne jamais copier de données |

Ce qui bloquera presque sûrement l’autorisation s’il manque : les n° 5, 7, 8, 9, 12, 14 et 15.

# 5. Les obligations légales à ne pas oublier

## 4.1 Protection des renseignements personnels (Loi 25)

La Ville est un organisme public. La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels exige une EFVP pour tout projet d’acquisition, de développement ou de refonte d’un système d’information qui recueille, utilise, communique, conserve ou détruit des renseignements personnels.

L’appréciation de la contribution est exactement ce cas.

- Qui : le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la Ville, avec le comité désigné s’il y en a un.

- Quand : avant la mise en production.

- Ce que vous devez leur fournir : les réponses de la partie 6.2 (données, finalités, accès, conservation, sécurité, hébergement). Vous avez déjà presque tout.

## 4.2 Conservation et destruction

Les appréciations sont des documents de gestion des ressources humaines. Leur durée de conservation est fixée par le calendrier de conservation de la Ville. Consultez la gestion documentaire (archives) pour savoir :

- combien de temps garder les dossiers (liste Appreciations) et les PDF (joints à chaque dossier) ;

- qui les détruit, et comment (manuellement ou par une étiquette de rétention Microsoft 365) ;

- si le PDF final doit être versé au dossier de l’employé.

# 6. Les documents à produire (contenu prérempli)

Complétez les passages [entre crochets].

## 5.1 Fiche projet

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Nom | Appréciation de la contribution |
| Secteur requérant | Service des ressources humaines — [division] |
| Responsable d’affaires | [nom, titre] |
| Responsable de la solution | Annie Audet, conseillère en ressources humaines (RH-SST) |
| Suppléant(e) | [nom] |
| Besoin | Remplacer le formulaire Word par un formulaire numérique, avec circuit d’avis, de certification et d’approbation (personne, supérieur immédiat, supérieur hiérarchique, directeur au besoin), puis transmission à la paie |
| Bénéfices | Suivi des étapes en temps réel, courriels automatiques, fin des échanges de fichiers par courriel, accès limité aux seules personnes concernées, PDF uniforme, transmission automatique à la paie |
| Utilisateurs | Cadres et professionnels non syndiqués évalués, et leurs gestionnaires : environ [nombre] personnes, environ [nombre] appréciations par année |
| Formulaires couverts | Version du 15 octobre 2026 : cadre avec équipe, cadre sans équipe, professionnel non syndiqué |
| Technologie | Power Apps (application canevas), SharePoint Online, Power Automate. Connecteurs standard seulement |
| Date visée | [date] (pré-prod), [date] (prod) |

## 5.2 Inventaire des renseignements personnels (pour l’EFVP)

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Quels renseignements ? | Nom, numéro d’employé, poste, type de poste, courriels de la personne et de ses gestionnaires, objectifs, cotes des postures ou compétences, commentaires, bilans, évaluation globale, dates des étapes |
| Sensibilité | Élevée : évaluation du rendement d’un employé |
| Finalité | Appréciation annuelle de la contribution et transmission de l’évaluation globale à la paie |
| Provenance | Saisis par la personne et ses gestionnaires. Nom, poste et gestionnaires sont lus dans l’annuaire Microsoft 365 |
| Où sont-ils stockés ? | SharePoint Online de la Ville (Microsoft 365, locataire de la Ville) : liste Appreciations (le PDF est joint à chaque dossier, avec les mêmes accès) |
| Qui y a accès ? | Voir la partie 6.3 |
| Communication | Courriel à la paie avec l’évaluation globale seulement (pas les commentaires) ; courriels d’avis aux personnes du dossier (sans contenu d’évaluation) |
| Fichiers temporaires | Le flux PDF crée un fichier .html dans le OneDrive du compte de service, puis le supprime aussitôt après la conversion |
| Conservation | [selon le calendrier de conservation — partie 5.2] |
| Destruction | [procédure à définir avec la gestion documentaire] |
| Journalisation | Historique des versions de la liste (qui a modifié quoi, et quand) ; journaux d’audit Microsoft 365 ; historique des exécutions des flux (28 jours) |
| Droits des personnes | La personne voit son dossier en tout temps et peut en produire le PDF |

## 5.3 Matrice des accès

| Qui | Liste Appreciations | Son propre dossier | Dossiers des autres | PDF joint au dossier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personne évaluée | Peut créer | Modifier jusqu’à la certification, puis lecture | Aucun accès | Celui de son dossier |
| Supérieur(e) immédiat(e) / hiérarchique / directeur | Peut créer | Modifier selon l’étape, puis lecture à « Complété » | Seulement les dossiers où il ou elle est nommé(e) | Ceux de ses dossiers |
| RH – Appréciations | Lecture de tout | — | Lecture | Lecture |
| Propriétaires du site | Contrôle total | — | Contrôle total | Contrôle total |
| Compte de service | Propriétaire (exécution des flux) | — | — | — |
| Autres employés | Peut créer (Membres) | — | Aucun (retiré par le flux 1) | Aucun |

Risques résiduels à déclarer :

- Délai d’application des droits. Pendant les secondes entre la création d’un dossier et l’exécution du flux 1, le dossier a les droits de la liste. Ils sont limités aux Propriétaires, aux RH et à la Collaboration des Membres. Atténuation : le dossier ne contient alors que l’identification. Les autres employés ne le voient pas dans l’application, qui filtre par courriel.

- Échec du flux 1. Si le flux 1 échoue, un dossier peut garder les droits de la liste. Atténuation : surveillance de l’historique des exécutions et alerte d’échec envoyée au propriétaire. Il reste à activer la notification d’échec dans Power Automate.

- Propriétaires du site. Ils voient tout. Atténuation : limiter ce groupe aux administrateurs RH et TI autorisés.

## 5.4 Classification et conservation

| Élément | Proposition à valider |
| --- | --- |
| Classification | Confidentiel (le site affiche déjà « Confidentiel ») |
| Étiquette de sensibilité Microsoft 365 | [celle exigée par les TI] |
| Conservation de la liste | [x ans après l’année de l’appréciation — calendrier de conservation] |
| Conservation des PDF | [idem, ou versement au dossier de l’employé] |
| Versions | Historique des versions activé sur la liste |

## 5.5 Procès-verbal des tests

Reprenez les 15 tests de la partie 8 du guide, et ajoutez pour chacun :

| N° | Date | Testeur | Résultat (réussi / échec) | Preuve (capture) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Faites les tests en pré-prod avec au moins 4 comptes : la personne, le SI, le SH, et un collègue sans lien. Joignez les captures.

Il reste à tester au minimum :

- le circuit complet jusqu’à « Complété » (courriel paie, lecture seule, date paie) ;

- le cas avec directeur ;

- le PDF ;

- l’accès refusé à un collègue.

## 5.6 Soutien et exploitation (RACI)

R = réalise, A = approuve, C = consulté, I = informé.

| Activité | RH (Annie) | Suppléant(e) RH | TI | Direction RH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions des utilisateurs (CourrielSoutien) | R | R | I | — |
| Surveiller les échecs des flux | R | R | C | — |
| Modifications de l’application | R | C | A (import) | A |
| Import pré-prod et prod, connexions | C | — | R | I |
| Compte de service (licence, mot de passe) | I | — | R | — |
| Mise à jour annuelle des formulaires | R | C | A (import) | A |
| Conservation et destruction | C | — | C | A |

À demander aux TI :

- un compte de service avec une licence Microsoft 365 incluant Power Automate (usage standard) et une boîte aux lettres pour envoyer les courriels ;

- l’ajout de ce compte comme propriétaire du site et copropriétaire des 3 flux ;

- un propriétaire suppléant de la solution, pour éviter qu’elle dépende d’une seule personne.

## 5.7 Plan de déploiement et de retour arrière

| Étape | Qui | Quand |
| --- | --- | --- |
| 1. Remise du .zip, du fichier Excel et du dossier | Annie | [date] |
| 2. Création du site et des listes de pré-prod | TI | [date] |
| 3. Import en pré-prod, connexions, variables | TI | [date] |
| 4. Tests en pré-prod et procès-verbal | Annie + testeurs | [date] |
| 5. Autorisation de mise en production | TI + direction RH | [date] |
| 6. Import en prod | TI | [date] |
| 7. Annonce et formation | RH | [date] |

Retour arrière : si un problème bloquant survient en production, il y a trois niveaux.

- Désactiver les 3 flux.

- Retirer le partage de l’application.

- Revenir au formulaire Word, qui reste disponible.

Les données déjà saisies restent dans la liste SharePoint, sans perte. Une version corrigée se réimporte en Mise à niveau.

## 5.8 Accessibilité

Le Vérificateur d’application signale 540 avertissements d’accessibilité, surtout des étiquettes accessibles (AccessibleLabel) manquantes. Proposition à présenter aux TI :

- corriger avant la prod les contrôles de saisie (champs, cases, boutons) en remplissant leur propriété AccessibleLabel ;

- documenter le reste dans un plan de correction ;

- noter que le PDF et le formulaire Word restent disponibles comme solutions de rechange.

# 7. Les pièces à joindre à la demande

| N° | Pièce | État |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formulaire « Demande de mise en PréProd/Prod Power Apps » | ✅ réponses prêtes (partie 1) |
| 2 | Solution gérée .zip (version 1.0.0.x) | à exporter (guide 9.1 et 9.2) |
| 3 | Variables-environnement-et-deploiement.xlsx | ✅ (colonnes pré-prod et prod à compléter) |
| 4 | GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx et Schema-solution.jpg | ✅ |
| 5 | Étape 3 du Guide complet (35 colonnes de la liste) | ✅ |
| 6 | Rapport du Vérificateur de solution | ❌ |
| 7 | EFVP signée par le responsable de la PRP | ❌ |
| 8 | Avis de la gestion documentaire (conservation) | ❌ |
| 9 | Procès-verbal des tests avec captures | ❌ |
| 10 | Matrice RACI et nom du suppléant | ❌ (partie 6.6) |
| 11 | Guide d’utilisation pour les employés et gestionnaires, et message d’annonce | ❌ |
| 12 | Approbation de la direction RH | ❌ |

Signature du secteur d’affaires

Nom : ______________________ Titre : ______________________ Date : __________ Signature : ______________________