# À faire, dans l’ordre

Mis à jour le 20 octobre 2026.

| # | Tâche | Où trouver l’aide | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer la liste Depot_Appreciations | Guide d’installation, section 2 | ✅ Fait |
| 2 | Supprimer l’ancienne liste AppreciationsCadres_Suivi | — | ✅ Fait |
| 3 | Ajouter la colonne Contenu (texte brut) à Depot_Appreciations | Guide d’installation, section 2 | ⬜ |
| 3 b | Créer la bibliothèque Dossiers_Appreciations | Guide d’installation, section 3 | ⬜ |
| 4 | Déposer appreciation-cadres-v3.8.html ; supprimer les v3.3 à v3.7 | Guide d’installation, section 4 | ⬜ |
| 5 | Faire les tests sur le poste et dans SharePoint (S1 à S7) | Guide d’installation, section 5 | ⬜ |
| 6 | M’envoyer les ✅ / ❌, avec des captures de ce qui ne fonctionne pas | — | ⬜ |
| 7 | Construire ensemble le flux « AC - Traiter un dépôt » | Guide fourni à cette étape | ⬜ |
| 8 | Remettre le Guide d’utilisation aux personnes du projet pilote | Guide d’utilisation | ⬜ |

Décisions déjà prises : - ordre des postures selon le PBRI (Responsable, puis Innovant) ; - question de la section C du cadre sans équipe : celle du Word du 15 octobre ; - virgule gardée dans « suivantes, donnez ».