## Slide 1: Appréciation de la contribution : du formulaire Word à l'application numérique
Démarche, options évaluées, tests et résultat
Présenté par Annie Audet, conseillère en ressources humaines (RH-SST)
Version finale — 28 octobre 2026
Notes: Présenter l'objectif de la rencontre : faire le point sur la démarche, montrer le résultat et obtenir l'appui pour la mise en production.

## Slide 2: En bref : où en sommes-nous
1
Le besoin
Remplacer les formulaires Word d'appréciation par un outil numérique sécurisé, avec circuit d'approbation.
2
La démarche
Deux approches construites et testées ; l'approche Power Apps a été retenue parce qu'elle est compatible avec notre SharePoint.
3
Le résultat
Application fonctionnelle et testée dans le bac à sable, documentée et prête pour la demande de mise en PréProd.

## Slide 3: Le point de départ : un processus papier-courriel
Versions multiples
Le fichier Word circule par courriel ; on perd la bonne version.
Confidentialité
Des copies d'évaluations restent dans les boîtes courriel et les ordinateurs.
Suivi difficile
Impossible de savoir où en est une appréciation sans relancer.
Travail manuel
Signatures, moyennes, synthèse et transmission aux RH faites à la main.
Notes: Nouveaux formulaires du 15 octobre 2026 : cadre avec équipe, cadre sans équipe, professionnel non syndiqué. Le contenu ne change pas, c'est la façon de le remplir et de le faire circuler qui change.

## Slide 4: Nos objectifs et nos contraintes
Objectifs
Intégrer les 3 formulaires du 15 octobre 2026
Circuit : personne, supérieur immédiat, hiérarchique, directeur au besoin
Courriels de suivi automatiques
Transmission de l'évaluation globale aux RH
PDF de l'appréciation complète
Contraintes
Gratuit : aucune licence Premium
Uniquement les outils Microsoft 365 de la Ville
Accès limité aux seules personnes concernées
Simple à utiliser, sans formation lourde
Conforme au processus de mise en production des TI

## Slide 5: La démarche
Ce que nous avons construit, testé et pourquoi nous avons changé de cap

## Slide 6: Les grandes étapes du projet
1
Formulaires
Mise à jour des 3 formulaires (15 oct.)
2
Prototype 1
Application web HTML + listes SharePoint
3
Tests SharePoint
Blocages découverts dans notre SharePoint
4
Réorientation
Choix de Power Apps (outil Microsoft)
5
Construction
Application, 3 flux, 5 variables
6
Tests
Corrections et validation complète
7
Mise en prod
Documentation, dossier TI, communication
Étape 4 : le changement de cap, appuyé par les résultats des tests du prototype

## Slide 7: Les options évaluées
Critère | Formulaire Word (actuel) | Prototype HTML + SharePoint | Power Apps + SharePoint (retenu)
Fonctionne dans notre SharePoint | Oui | Non : aperçu bloqué, pas de page HTML autorisée | Oui
Coût / licences | Aucun | Aucun | Aucun (connecteurs standard)
Confidentialité | Faible (copies par courriel) | Bonne, mais dépôt par copier-coller | Élevée (accès par dossier)
Suivi et courriels automatiques | Non | Oui (4 flux, complexes) | Oui (3 flux)
Simplicité pour l'usager | Connue, mais lourde | Faible (étapes manuelles) | Élevée
Déploiement par les TI | — | Hors processus | Solution gérée, processus TI standard

## Slide 8: Ce que le prototype nous a appris
1
Aperçu SharePoint restreint
SharePoint exécute les pages HTML dans un mode protégé : sauvegarde locale et téléchargements bloqués.
2
Autorisations
La publication de pages HTML personnalisées n'est pas permise dans notre environnement.
3
Contournements fragiles
Le dépôt par copier-coller fonctionnait, mais demandait trop d'étapes manuelles aux usagers.
✓
Décision
Passer à Power Apps : outil Microsoft prévu pour ce besoin, encadré par le processus des TI.
Notes: Le prototype n'a pas été du temps perdu : il a servi à valider le contenu des formulaires, les règles d'accès par rôle et le circuit d'approbation, qui ont été repris tels quels dans Power Apps.

## Slide 9: La solution retenue
Power Apps, SharePoint et Power Automate — tout dans Microsoft 365 de la Ville

## Slide 10: L'architecture en un coup d'œil

## Slide 11: Le circuit d'une appréciation

## Slide 12: Tests et validation : les chiffres
15
scénarios de test définis
23
ajustements apportés au guide de construction
3
flux automatisés validés
4
rôles testés (personne, SI, SH, directeur)
Chaque problème rencontré a été documenté avec sa cause et sa solution, pour faciliter l'entretien futur.

## Slide 13: Ce que les tests ont permis de corriger
Données
Colonne « Type de rencontre » à choix multiples, index ajustés, sources de données renommées.
Formules
Lecture des dossiers enregistrés, cases à cocher, synthèse des cotes, mise en page.
Flux
Noms des variables d'environnement, ordre des étapes, tolérance aux cas normaux.
Accès
Autorisations de la liste resserrées : chaque dossier n'est visible que par ses personnes et les RH.
PDF
PDF complet joint au dossier (une seule version, mêmes accès) ; écran allégé.

## Slide 14: Confidentialité : vérifiée dossier par dossier
Chaque dossier est automatiquement réservé à la personne, à ses supérieurs, au directeur si requis et aux RH
Un collègue ne voit jamais le dossier d'un autre (testé)
Les courriels ne contiennent aucune évaluation, seulement un lien
À la fin, le dossier passe en lecture seule pour tous
Le PDF est joint au dossier, avec les mêmes accès
À compléter avant la Prod
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)
Délai de conservation (gestion documentaire)
Compte de service et personne suppléante

## Slide 15: Pourquoi l'application plutôt que le Word

## Slide 16: Ce qui est livré
Application
Formulaire complet, 3 types de poste, barre d'étapes, PDF joint au dossier
Automatisation
3 flux : accès, suivi et courriels, production du PDF
Documentation
Guide de mise en production, formules et flux de référence, dossier TI
Déploiement
Fichier des variables d'environnement, liste de vérification des TI
Communication
Guide d'utilisation, message d'annonce, schémas opérationnels

## Slide 17: Prochaines étapes et décisions demandées
1
Demande de mise en PréProd aux TI — formulaire, solution gérée et fichier des variables
2
Tests en PréProd — avec 4 comptes, procès-verbal
3
EFVP et conservation — responsable PRP et gestion documentaire
4
Mise en production — puis annonce et courte démonstration aux gestionnaires
Nous demandons
Votre appui pour la mise en production
Une date cible
Une personne suppléante
Des testeurs gestionnaires

## Slide 18: Merci — questions et démonstration
Annie Audet, Ressources humaines (RH-SST)
Appuis : documentation Microsoft Power Platform et équipe des TI (processus de mise en production)