# État du projet « Appréciation de la contribution » — au 21 octobre 2026

⚠️ ARCHIVÉ — 27 octobre 2026. L’application HTML n’est pas compatible avec le SharePoint de la Ville. Le projet se poursuit avec l’application Power Apps : voir le dossier powerapps/ et son GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION. Les flux « AC - … » et les listes Depot_Appreciations, Journal_Appreciations, Dossiers_Appreciations, Archives_Appreciations et Config_Appreciations peuvent être désactivés puis supprimés du bac à sable.

Commencez par ce document.

## Où on en est

| Sujet | État | Prochaine action |
| --- | --- | --- |
| Application | ✅ v3.8 : les 3 formulaires du 15 octobre 2026, affichage allégé, compatible SharePoint ; seule la personne en appréciation choisit le type de poste | La déposer et la tester (guide d’installation, sections 4 et 5) |
| Distribution | ✅ Bibliothèque « Appréciation de la contribution des cadres ». On peut tout faire dans SharePoint (dépôt par copier-coller) ou sur le poste (fichier téléchargé) | — |
| Liste Depot_Appreciations | ✅ Créée ; le formulaire de dépôt s’ouvre | Ajouter la colonne Contenu (guide d’installation, section 2) |
| Bibliothèque Dossiers_Appreciations | ⬜ À créer | Guide d’installation, section 3 |
| Flux « AC - Traiter un dépôt » | ⬜ À construire — guide prêt (5-GUIDE-FLUX-DEPOT), avec un mode test pour tout tester seule | Après le test du formulaire |
| « Page HTML » dans Pages du site | ⏳ Pas encore activée (Microsoft, jusqu’à fin décembre 2026) | Rien à faire : la bibliothèque suffit |
| Ancienne liste AppreciationsCadres_Suivi et ses flux | ✅ Supprimée | — |
| Solution durable à plus long terme | SPFx (avec le TI) ou l’application Power Apps EVAL déjà construite | À discuter avec le TI |

## Les documents (dossier appreciation)

| Fichier | Pour qui | À quoi il sert |
| --- | --- | --- |
| appreciation-cadres-v3.8.html | Tous | L’application |
| 1-GUIDE-INSTALLATION (.docx) | Vous | Créer la liste et la bibliothèque, déposer le fichier, tester, prochaine étape (flux) |
| 2-GUIDE-UTILISATION (.docx) | Les utilisateurs | Ouvrir, choisir son rôle et le type de poste, remplir, enregistrer, déposer, questions fréquentes |
| 3-A-FAIRE (.docx) | Vous | Les tâches dans l’ordre |
| 4-HISTORIQUE-DES-VERSIONS (.docx) | Vous | Ce qui a changé, version par version |
| 5-GUIDE-FLUX-DEPOT (.docx) | Vous | Construire et tester le flux Power Automate (version pilote) |

Les autres fichiers du kit (README.md, test.html, test-bac-a-sable.html, modele-page-sharepoint.html, verificateur-html-sharepoint.html) servent à tester la future « Page HTML » de SharePoint. Ils ne sont pas nécessaires pour l’appréciation.